패션 이커머스 플랫폼(스타일산다)사 인프라 CI/CD 시스템 도입 사업

제안요청서

NSlookup 2025-3-11

- [목차]

I. 사업 개요	2

1.	사업명	2

2.	사업 추진 배경	2

3.	사업기간 및 예산 규모	2

4.	주요 과업 및 추진 범위	2

5.	사업의 필요성 및 기대 효과	2

II. 대상 시스템 현황 및 요구사항	3

1.	현재 시스템 구성	3

2.	현재 시스템 문제점	3

III. 요구사항 및 제안서	4

1.	요구사항 식별서	4

2.	요구사항 기반 제안 아키텍처 구성	4

3.	비용 산정 및 산출 기준	4

IV. 사업 추진 방향	5

1.	사업 목표 및 기대 성과	5

2.	해결 전략 및 상세 제안 내용	5

3.	추진전략	5

4.	기본 추진 일정	5

사업 개요

사업명

- 사업명:

패션 이커머스 플랫폼(스타일산다)사 인프라 CI/CD 시스템 도입 사업

사업 추진 배경

- 기존 1티어에서 3티어(Web, WAS, DB 분리) 서버 구축을 완료한 상태

- 신규 기능 배포 및 긴급 패치 시 서비스 중단 및 배포 지연 발생

- 서비스 중단으로 인해 고객 불편 증가

- 운영팀의 업무 과부하 문제 발생

- 소스코드 변경을 빠르고 안정적으로 배포할 필요성 대두

- 장애 발생 시 신속한 복구 지원이 요구됨

- 이를 해결하기 위해 CI/CD 환경 구축 추진

사업기간 및 예산 규모

- 기간: 2025년 03월 06일 ~ 2025년 03월 20일 (2주)

- 예산 규모: 약 200만원 내외 (추가 인프라 + 인건비 비용)

- 추가적인 운영비용은 추후 협의

주요 과업 및 추진 범위

- 기존에 운영하던 물리 서버의 활용 방식 모색

- Git 기반의 코드 저장소와 지속적 통합(CI) 환경 구축

- Jenkins와 Docker를 활용한 자동 빌드 및 배포(CD) 환경 구축

- 무중단 배포(Blue-Green Deployment) 환경 구축

- 신속한 장애 대응을 위한 롤백 기능 제공

사업의 필요성 및 기대 효과

- 무중단 배포로 안정적인 서비스 제공 가능

- 안정적인 운영과 긴급 대응 능력 향상

- 배포 자동화가 서비스를 통해 서비스 신뢰성 향상으로 고객 만족도

대상 시스템 현황 및 요구사항

- 현재 시스템 구성

그림 1. 현재 서비스 물리 구성도

그림 2. 현재 서비스 논리 구성도

- 서버 사양: Intel Xeon Silver 4210 / RAM: 32GB ECC / SSD 512GB / HDD 8TB * 2 / 1Gbps NIC * 2

- 단일 물리서버에 Web(Nginx), WAS(Apache/PHP), DB(MySQL) 통합 운영

- 웹사이트: PHP 기반 자체 개발 쇼핑몰 플랫폼

- 일평균 페이지뷰: 약 10만 PV

- 최대 동시접속자: 평소 300명 내외, 행사 시 2,000명이상

- 현재 시스템 문제점

- 배포 프로세스의 비효율 적임

- 배포를 위해선 기존 서비스를 중단 해야만 함.

- 수동 배포 과정에서 운영자의 실수로 인해 시스템 장애 발생 가능

- 그로인한 고객 경험 저하가 예상됨.

요구사항 및 제안서

- 요구사항 식별서

| 요구사항 | 중요도 | 발생 배경 및 이유 |
| --- | --- | --- |
| WEB/WAS/DB 서버 물리적 분리 구축 | 필수 | 웹 서비스 응답 속도 개선 및 서비스 장애 예방 트래픽 증가로 인한 성능 병목 및 서비스 장애 예방 목적 |
| 대규모 접속 대응 | 필수 | 대규모 트래픽 효과적 분산 처리 |
| 신뢰성 확보 | 필수 | 각각의 서비스가 분리된 서비스로 운영됨에 따라 신뢰성 확보 필요 |
| Bastion Host | 필수 | 서버 접근 제어 및 관리자 SSH 접근을 단일 창구에서 통제하여 보안 강화 관리자/운영자의 안전한 접근 통제 및 보안성 강화 목적 |
| 트래픽 대응 및 가용성 | 권장 | Bastion Host 터널링이 아닌 물리 방화벽으로 방어 |
| 트래픽 암호화 | 권장 | 고객 정보 유출 및 데이터 변조 등 보안 위협 방지 |
| 관리성 향상 | 권장 | 서비스 코드 배포 자동화를 통한 신속한 배포 및 관리 |
| 문제 파악 효율성 증대 | 권장 | 원격 로그 서버를 통한 로그 저장소 마련 |

- 요구사항 기반 제안 아키텍처 구성

<좌 : 물리적 구성도 우 : 논리적 흐름도>

- 총 3대 신규 서버 구축(단일 서버 à 분리 운영)

  - Web 서버: Nginx 환경으로 구성(정적 콘텐츠 처리)

  - WAS 서버: Apache2/PHP로 웹 애플리케이션 운영(동적 컨텐츠 처리)

  - DB 서버: MySQL DB를 별도 서버로 구성하여 데이터 정확성 보장

  - CI/CD 서버 : Jenkins , GitLab 등 별도 서버를 구성하여 자동화 구성.

- 서비스 장애 대비 고가용성 보장

  - 고가용성 보장을 위한 기술 지원 필수

- 세션 유지 전략

- 분리된 WAS 서버내 Redis를 통한 세션 유지

- WEB/WAS 서버 간 세션 공유로 서버 장애 시에도 서비스 연속성 제공

- 베스천호스트를 이용한 WAS와 DB서버 원격 접속

  - 관리자용 PC로 WAS와 DB에 원격 접속 및 설정 가능

- CI/CD 를 통한 배포 자동화

비용 산정 및 산출 기준

- 예산 범위 내 산정 자유

- 기존의 물리 서버 재사용성 고려 필수

사업 추진 방향

- 사업 목표 및 기대 성과

- 웹서비스 가용성 확보 및 안정성 제공

  - 가용성:

분리된 3티어 아키턱처 구성을 통한 전체 서비스가 즉각적으로 중단되는 것을 방지. 개별 서버에서 독자적으로 유지보수. 가용성 확보

  - 안정성:

각 서버가 특정 역할(Web, WAS, DB)만 수행하게 되어 자원(메모리, CPU 등)의 경쟁이나 충돌 방지. 장애 발생 시 어느 계층에서 문제가 발생했는지 빠르게 식별 가능.

- 매출 손실 방지 및 고객 만족도 향상

- 배포 자동화 및 운영 효율성 강화

  - 효율성:

운영자가 배포 이력 추적 및 이슈 발생 시 즉각 대응 가능. 
배포 자동화로 운영팀의 부담 감소 및 긴급 수정 대응력 향상

무중단 배포 지원으로 고객 경험 개선 및 서비스 신뢰도 증가

장애 발생 시 즉각적인 롤백 가능하여 서비스 가용성 극대화

해결 전략 및 상세 제안 내용

- 필수 요구 사항을 전제로 한 해결 및 제안용 필수

- 웹 서비스의 물리적/논리적 재구성

- DB 서버 독립 구성으로 데이터 처리 성능 및 정확성 확보

- GitLab 기반으로 소스코드를 통합 관리하며, Jenkins를 통해 코드 변경을 자동으로 감지하여 Docker 기반의 이미지를 즉시 빌드

- Docker 이미지를 기반으로 신규 컨테이너 환경을 구성하고, 배포 시 Blue-Green 방식으로 무중단 서비스 전환을 진행

- 서비스 이상 감지 시 즉시 이전 정상 환경으로 자동 롤백이 이루어지도록 설정하여 장애 복구 시간을 최소화

- Jenkins의 빌드 상태 및 배포 현황을 실시간으로 모니터링하여 배포 오류 발생 시 운영자에게 알림을 제공

추진전략

| Task | 수행 항목 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- |
| T1 | 아키텍처의 물리/논리 구성 | 물리서버 설치 및 네트워크 구성 |
| T2 | 각 계층별 내부 구성 및 테스트 | 네트워크 테스트 및 각 계층별 제공 서비스 구성 |
| T3 | 필수 서비스 구성 및 테스트 | 각 서버 인접 서비스 연결 테스트 |
| T4 | 중간 발표 | 진행 상황 체크 및 문제 상황 노티 |
| T5 | 권장 사항 구성 기간 | 권장 사항 혹은 추가적으로 필요한 기능 구현 기간 |
| T6 | 종합 구성/구현 및 테스트 | 필수 사항 외 추가으로 구현된 기능 병합 |
| T99 | 최종 발표 | 최종 구현 발표 및 시연 |

기본 추진 일정